Delivrix — Tesis #2

Los rieles propios: el SES operado por IA

Documento técnico interno · 26 de junio de 2026

Contenido

1. Resumen ejecutivo y el norte	2

2. Qué es Delivrix y qué NO es. La frontera con el otro SaaS	4

3. Arquitectura del sistema	7

4. La infraestructura propia: metal, IPs, dominios, cerebro	10

5. El agente OpenClaw, los controladores de IA y el gobierno	13

6. El provisioning autónomo de SMTPs de extremo a extremo	16

7. El calentamiento de bandejas con IA	19

8. La entrega responsable: el SES propio (la API de envío)	22

9. Stack tecnológico y software opensource	25

10. Plan de ejecución, economía y principios	30

Documento técnico interno. Incluye detalle de arquitectura, código, scripts, controladores de desarrollo y stack. Para material compartible con el equipo o terceros existe una versión con nombres neutros (solo OpenClaw visible). No distribuir esta versión fuera del núcleo técnico.

# 1. Resumen ejecutivo y el norte

## Resumen ejecutivo

Delivrix es la infraestructura de envío de correo de la empresa: nuestro propio SES/SendGrid, operado por inteligencia artificial. Con IPs, dominios y metal propios, gobernado por un agente autónomo bajo correa corta (OpenClaw), Delivrix provisiona servidores de correo, los acondiciona hasta que entregan a la bandeja de entrada, y expone una API por la que otra aplicación manda sus correos. En una frase: garantizamos la entrega, sobre rieles que son nuestros y que nadie puede apagarnos.

El reencuadre que ordena todo el documento: Delivrix son los rieles, no la app. Durante la planeación se coló la idea de que Delivrix debía recrear una “app tipo Instantly” — campañas, secuencias, leads, unibox de prospección, tracking de engagement, multi-tenant comercial, el front. Esta tesis corrige el rumbo y lo deja por escrito: esa app la construye otro SaaS de la empresa y se conecta a Delivrix por API. No es un giro nuevo; es lo que el norte operativo ya decía en mayo de 2026 — Delivrix es un control plane para preparar y gobernar infraestructura propia de mailing, y cualquier sistema externo de envío se integra por API, fuera del camino crítico. La frontera es limpia: el otro SaaS arma la campaña y decide a quién y cuándo; Delivrix entrega el correo de forma óptima por su infraestructura propia y reporta el resultado. El otro SaaS es “nuestro Instantly”; Delivrix es “nuestro SES”. El SaaS le dice a Delivrix “manda estos correos”; Delivrix los entrega y devuelve quién recibió, quién rebotó y quién respondió.

El moat es controlar las dos piezas a la vez: la infraestructura (Delivrix) y la app (el otro SaaS) — pero como dos componentes desacoplados y bien definidos. Quien alquila rieles a SES, SendGrid o Mailchimp no puede copiar esto: depende de IPs compartidas de un tercero que lo suspende o lo rechaza cuando le conviene proteger su reputación. Nuestra reputación vive en nuestras IPs. El cómputo detrás puede cambiar sin recalentar nada, porque el activo es la reputación de la IP, no el hierro. Eso es soberanía operativa, captura de margen de reventa, y acceso a los casos de uso — cold email, en particular — que los proveedores gestionados rechazan o suspenden por diseño.

Qué se construye esta semana (26 jun – 2 jul) y qué viene después. El objetivo del sprint, fundacional y alcanzable, es que OpenClaw cree servidores de correo 100% automáticos en infraestructura propia (un servidor dedicado en Hivelocity, Tampa, dividido con Proxmox y un bloque de IPs /26), los caliente con IA y todo corra en producción bajo dominio propio. Cuatro frentes habilitan ese norte: los rieles propios (adapter de Proxmox real), el warmup con IA en lazo cerrado guiado por el placement medido — nunca teatro de engagement —, un cerebro de IA local en un Mac Studio para contenido y decisiones de rampa baratas y de alta frecuencia, y el endurecimiento de producción (host always-on, conectividad, TLS, autenticación). La API de envío a escala que convierte los rieles en un servicio que el otro SaaS consume es fase posterior y arranca cuando ese SaaS esté listo para integrarse; el compliance técnico mínimo (one-click unsubscribe y enforcement de supresión) sí entra ya. La tesis completa es lejana y deliberada: ASN propio con BGP y BYOIP, miles de dominios y buzones, office-as-datacenter en Florida, con meta en enero de 2027. El servidor de esta semana es el puente que valida el modelo metal-first antes de comprometer capital en el rack.

Por qué importa. SES gana en costo puro a bajo volumen, pero suspende el cold email para proteger sus IPs compartidas: ese es el vacío de mercado que Delivrix llena. La empresa que controla a la vez los rieles y la app no compite por precio contra un commodity; vende entrega garantizada, soberanía y los casos que los demás no atienden, con margen propio en cada correo. Delivrix es el activo que hace defendible todo lo que se construya encima.

## El norte (la tesis en una página)

La tesis, en una frase. Delivrix es “nuestro propio SES/SendGrid”: la infraestructura de envío con IPs, dominios y metal propios, operada por IA (OpenClaw), que garantiza la entrega a la bandeja de entrada y que una app de outreach consume por API. Delivrix termina en la entrega; la prospección es de otro.

Los principios que no se pierden (el ancla).

- El activo es la reputación de la IP, no el hierro. Se cambia el cómputo detrás de las mismas IPs, con cero recalentamiento.

- El diferenciador es OpenClaw con correa corta: human-in-the-loop, una firma del operador por acción real, cadena de auditoría SHA-256 enlazada, broadcast inmediato al equipo y auto-rollback.

- El camino es por fases y por gates, atado a infraestructura real y clientes reales. SES queda siempre como plan B disponible.

- Delivrix entrega; el otro SaaS prospecta. No se cruza la frontera.

- Warmup legítimo, guiado por placement real, nunca teatro de engagement ni malla recíproca.

- Se crece gradual, en olas, nunca por snowshoe. El correo no tiene rollback de reputación.

A qué no apuntamos: ganarle a SES en precio a bajo volumen; “encender 300 IPs” como meta en sí misma; recrear la app de outreach dentro de Delivrix; automatización sin supervisión humana.

El moat, en una línea. La empresa controla la infraestructura (Delivrix) y la app (el otro SaaS) al mismo tiempo, como dos piezas limpias. Ningún competidor que alquile rieles a un tercero puede replicarlo. Esa es la regla que ordena todo lo demás: si un documento táctico parece contradecir esta tesis, se corrige el documento.

# 2. Qué es Delivrix y qué NO es. La frontera con el otro SaaS

## La definición de una frase

Delivrix es la infraestructura de envío de correo de la empresa: los rieles y la entrega. Es “nuestro propio SES/SendGrid”, con IPs, dominios y metal propios, operado por inteligencia artificial, que garantiza el inbox y que una aplicación de outreach consume por API. Delivrix no es la aplicación con la que un vendedor arma campañas y persigue prospectos; Delivrix es el sistema que, una vez que esa aplicación dice “manda estos correos”, los entrega de forma óptima y reporta el resultado.

Esta precisión no es un giro de producto ni una idea nueva: es exactamente lo que el norte operativo fijó desde mayo de 2026, cuando definió a Delivrix como “un control plane para preparar y gobernar infraestructura propia de mailing autorizado” y dejó establecido que “cualquier sistema externo de envío queda fuera del camino crítico y solo se conecta en una fase posterior con contrato seguro”. La Tesis #2 reafirma ese norte y lo hace explícito a nivel de producto.

## Qué SÍ es Delivrix

- Es los rieles. El conjunto físico y lógico que entrega correo: SMTPs propios (Postfix, OpenDKIM, DMARC) sobre IPs y dominios que la empresa controla, no alquila por correo enviado.

- Es la entrega responsable. Una API de envío a escala (cola durable, rotación entre IPs calentadas, throttling consciente del warmup) más el compliance técnico obligatorio (SPF/DKIM/DMARC, List-Unsubscribe one-click, suppression aplicada antes de cada envío, dirección física e identificación del remitente).

- Es un control plane operado por IA. OpenClaw provisiona y opera la infraestructura bajo correa corta: una firma del operador por acción real, audit chain SHA-256 enlazada, broadcast inmediato al equipo, auto-rollback y kill-switch.

- Es soberanía sobre la reputación. La reputación vive en nuestras IPs. El cómputo detrás de esas IPs se puede mover sin volver a calentar nada. Ese es el activo.

## Qué NO es Delivrix

- No es la aplicación de outreach. No arma campañas, no gestiona leads ni listas, no tiene unibox de ventas ni copiloto comercial, no hace tracking de opens/clicks/replies con fin de engagement comercial.

- No es un revendedor de SES/SendGrid. No envía sobre IPs compartidas de un tercero que pueda suspendernos. Justamente, los proveedores gestionados suspenden el cold email para proteger sus rangos compartidos; ese vacío es la razón de existir de Delivrix.

- No es un sistema de envío sin gobierno. No hay envío real, SSH real ni cambio DNS sin firma, dry-run y auditoría. No rota IPs para sostener volumen ante bounces o blacklists. No improvisa: crece por olas, nunca por snowshoe.

## La analogía exacta

El otro SaaS es “nuestro Instantly”. Delivrix es “nuestro SES”. El SaaS de outreach decide qué mandar, a quién y cuándo; le pasa a Delivrix la orden “manda estos correos” a través de una API; y Delivrix los entrega de forma óptima por su infraestructura propia y devuelve el resultado (delivered, bounce, spam-placement, respuestas).

Es, conceptualmente, el mismo patrón que usar Amazon SES detrás de una herramienta de outreach. La diferencia decisiva: el SES es nuestro. Por eso nadie nos puede deplatformar, y por eso podemos atender los casos que SES, SendGrid o Mailchimp atienden mal o rechazan de plano. Esta separación también estaba prevista en el norte original, que mandaba “dejar preparada una puerta API/bridge futura para sistemas externos, apagada por defecto”. El otro SaaS de la empresa es, exactamente, ese sistema externo aprobado que consume la capacidad de Delivrix por API.

## La tabla de la frontera

| Dimensión | DELIVRIX — los rieles + la entrega | EL OTRO SaaS — la app de outreach |
| --- | --- | --- |
| Provisión de infraestructura | Crea y opera SMTPs, IPs y dominios sobre infra propia (OpenClaw, autónomo bajo firma) | No toca infraestructura; la consume como servicio |
| Identidad de envío | Es dueña de las IPs y dominios; gestiona su reputación | Selecciona qué dominio/identidad usar, sobre el pool que Delivrix expone |
| Campañas y secuencias | — | Define qué se manda, a quién, en qué orden y cadencia |
| Leads y prospectos | — | Listas, CRM de prospectos, segmentación, ICP |
| Warmup | Acondiciona IPs/dominios con IA, guiado por placement real | — |
| Entrega a escala | API de envío: recibe los correos y los entrega con rotación, throttling y la IP correcta | Llama a la API de envío de Delivrix con el lote |
| Deliverability y compliance técnico | SPF/DKIM/DMARC, one-click unsubscribe (RFC 8058), suppression antes de cada envío, dirección física | Recoge consentimiento/opt-in de origen; respeta el opt-out que Delivrix hace cumplir |
| Tracking comercial | Reporta entrega técnica (delivered/bounce/spam-placement) | Tracking de opens/clicks/replies para engagement y ventas |
| Respuestas (inbox) | Unibox técnico: captura las respuestas a los SMTPs propios y las devuelve por API | Unibox comercial: gestiona esas respuestas en el flujo de ventas |
| Multi-tenant comercial | — | Clientes, planes, RBAC, facturación de outreach |
| Cara al usuario | Panel de operación de la infraestructura (Canvas, Blacklist, Infraestructura, Sender Pool) | Front de outreach: la cara comercial |
| Inteligencia | OpenClaw (operación de infra) + IA local de warmup y clasificación | Copilot de ventas (ICP, redacción de secuencias) |
| Gobierno y seguridad | Firmas, governor, audit chain inmutable, kill-switch, auto-rollback | Hereda la entrega gobernada; no opera gates de infra |

El contrato entre ambos es estrecho y unidireccional en lo operativo: el SaaS envía lotes y recibe reportes y respuestas; nunca toca la infraestructura, las IPs ni los gates. Esa estrechez es deliberada: es lo que mantiene la frontera limpia.

## Por qué esta separación limpia es el moat

- Soberanía sobre la reputación. El activo es la reputación de la IP, no el hierro. Como las IPs son nuestras, ningún proveedor puede suspendernos para proteger un rango compartido ajeno: no hay deplatforming. Si un proveedor de cómputo falla, movemos el cómputo detrás de las mismas IPs, con cero re-warm.

- Captura de margen y de los casos rechazados. Al ser dueños de los rieles, capturamos el margen que hoy se va a un ESP gestionado y atendemos clientes y volúmenes que SES/SendGrid/Mailchimp rechazan. La app de outreach, encima, monetiza la relación con el cliente final.

- Dos piezas, no una bola de barro. La separación limpia permite evolucionar cada lado a su ritmo, venderlos por separado si conviene, e integrar el outreach por una API estable sin contaminar el plano de infraestructura.

- Coherencia con el norte, no improvisación. Que la empresa controle infraestructura y aplicación, como dos piezas con un contrato API claro, es la materialización de lo que el norte operativo ya preveía. El moat no es un pivote; es el norte original llevado a su conclusión.

En síntesis: Delivrix entrega; el otro SaaS prospecta. No se cruza la frontera. Esa disciplina es, a la vez, la arquitectura y la ventaja competitiva.

# 3. Arquitectura del sistema

Delivrix se organiza, por diseño, en dos planos estrictamente separados. Esta separación no es un detalle de implementación: es el principio que permite que la reputación viva en las IPs propias y que el cómputo de control pueda evolucionar, fallar o moverse sin tocar jamás el correo en tránsito.

## Los dos planos

Plano de control (el cerebro). Decide, gobierna y audita; no entrega correo. Aquí viven el gateway, el agente OpenClaw, el panel de operación y todo el aparato de gobierno (firmas, governor, cadena de auditoría, kill-switch). Es código que corre sobre cómputo de propósito general (hoy local, mañana Mac Studio en Miami) y que es deliberadamente sustituible: si una máquina del plano de control cae, ningún SMTP pierde reputación, porque ninguna IP de envío depende de ella.

Plano de datos (los rieles). Son las IPs y los SMTPs que físicamente entregan el correo: el servidor dedicado Cool (Hivelocity, Tampa) dividido con Proxmox + LXC, donde cada contenedor es un SMTP (Postfix + OpenDKIM + DMARC) sobre un rango de IPs propio (/26). Este plano es el activo real; el plano de control existe para acondicionarlo, gobernarlo y observarlo, nunca para reemplazarlo.

La regla operativa que se desprende es absoluta: el plano de control nunca abre un socket SMTP saliente. Cuando hay que entregar, el plano de control instruye; el plano de datos ejecuta.

## Componentes reales

El sistema es un monorepo de npm workspaces (apps/* y packages/*), Node.js >= 24, TypeScript y módulos ES nativos.

Gateway / API de control — apps/gateway-api. Servidor HTTP en Node/TypeScript construido directamente sobre node:http (sin framework web), con punto de entrada en apps/gateway-api/src/main.ts. Escucha en el puerto GATEWAY_PORT (por defecto 3000) y en el host GATEWAY_HOST (por defecto 127.0.0.1, ligado a loopback). Es el centro de cableado del sistema: instancia y conecta los stores persistentes, los adaptadores de proveedor, los servicios de dominio (MailPolicyEngine, RateLimitService, SenderNodeRegistry), el bridge hacia OpenClaw y el despachador de habilidades. Su superficie de configuración ronda las 95 variables de entorno. Se subdivide en src/routes/ (manejadores HTTP por dominio funcional), src/openclaw/ (el subsistema del agente), src/security/ (tokens de aprobación, HMAC, ventana horaria) y src/audit/ (cadena de hash y anclaje).

Panel de operación — apps/admin-panel. SPA en React 19 sobre Vite 8 y Tailwind CSS 4, con la interfaz Canvas v5 por defecto. Su propiedad arquitectónica central es el límite de lectura (read-boundary) estrictamente GET: el módulo src/shared/api/read-boundary.ts define una lista congelada (READ_ENDPOINTS, Object.freeze) de los únicos endpoints que el panel puede consultar — todos de lectura — y expone assertReadEndpoint(), que lanza una excepción ante cualquier ruta fuera de esa lista. El panel, por construcción, observa pero no muta: no provisiona, no envía, no firma.

Worker de envío — apps/worker. Consumidor de cola (claimNext()) que aplica el motor de política de correo (MailPolicyEngine), resuelve un nodo emisor (SenderNodeRegistry), consume cuota (RateLimitService) y persiste el resultado, auditando cada paso. Es la pieza que sustituye el patrón “un correo por request” por un ejecutor durable a escala.

Paquetes compartidos — packages/*. La lógica de negocio vive fuera de las apps: packages/domain (tipos, runbooks, governor de creación, kill-switch, política de correo, registro de nodos, contratos de OpenClaw); packages/adapters (la abstracción VpsProvider con createServer/getServer/listServers/deleteServer/ensureServerSshAccess/setReverseDns más los proveedores Webdock, Contabo, Proxmox y los adaptadores de DNS y de salud de correo); packages/queue (la cola LocalFileSendQueue); packages/local-store (stores en archivo JSON/JSONL con durabilidad sin acoplarse aún a base de datos). PostgreSQL y Redis son el plano de control duradero; los stores de archivo garantizan operar aun con esos servicios caídos — degradación elegante, no caída total.

## Flujo de datos extremo a extremo

- El otro SaaS (campañas, leads, unibox) decide qué mandar y a quién, y llama a la API de envío de Delivrix.

- El gateway recibe la petición sobre node:http, la valida y la encola de forma durable. Aplica de inmediato las barandillas del plano de control: suppression y compliance, rate-limit consciente del warmup y, ante cualquier acción real, exigencia de firma y registro en la cadena de auditoría.

- OpenClaw — bajo correa corta y con planes firmados — provisiona y opera el plano de datos cuando hace falta, mediado por el governor y el kill-switch.

- El worker reclama el trabajo, resuelve el nodo emisor vía SenderNodeRegistry, rota entre IPs calentadas y entrega a través de Cool. Aquí, y solo aquí, sale el correo.

- El plano de datos devuelve señales de entrega — delivered / bounce / spam-placement y las respuestas — que el gateway consolida en reportes y expone de vuelta al SaaS.

El cerebro de IA local (Mac Studio, Miami) acompaña este flujo de forma transversal: genera contenido de warmup, decide la pendiente de la rampa según el placement y clasifica las respuestas entrantes.

[ Otro SaaS: campanas/leads/unibox/front ]
        |  API de envio: "entrega estos correos"
        v
+------------------ DELIVRIX -------------------+
|  PLANO DE CONTROL (decide/gobierna/audita)    |
|   Gateway (node:http, puerto 3000)            |
|   OpenClaw (agente, planes firmados)          |
|   Worker (cola + politica + rate-limit)       |
|   Panel (read-boundary GET-only, Canvas v5)   |
|   Gobierno: governor + audit chain + kill-sw  |
+-----------------------------------------------+
        |  provisiona/opera          ^ reportes (delivered/bounce/respuestas)
        v                            |
+------------------ DELIVRIX -------------------+
|  PLANO DE DATOS (entrega fisicamente)         |
|   Cool/Hivelocity: Proxmox + LXC = SMTPs      |
|   Postfix + OpenDKIM + DMARC                  |
|   IPs propias (/26) + dominios                |
|   Warmup engine (placement-driven)            |
+-----------------------------------------------+
        ^  inferencia local (contenido + rampa + clasificacion)
        |
[ Mac Studio (Miami): cerebro IA local ]

## Por qué esta forma

La arquitectura materializa la tesis en código. La frontera entre planos asegura que Delivrix entregue y solo entregue. La abstracción VpsProvider y los stores desacoplados hacen que el cómputo sea reemplazable sin re-warm. Y el read-boundary GET-only del panel, junto con las firmas, el governor y la cadena de auditoría, codifican la correa corta: nada con efectos reales ocurre sin un humano que firme y sin un registro inmutable que lo pruebe.

# 4. La infraestructura propia: metal, IPs, dominios, cerebro

El diferencial de Delivrix frente a un proveedor gestionado no está en el software de envío — ese es replicable —, sino en poseer y operar el sustrato físico: el metal que ejecuta los servidores de correo, las direcciones IP donde reside la reputación, los dominios bajo los que se firma cada mensaje y el cerebro de inferencia que decide la cadencia de calentamiento. Mientras ese sustrato sea propio, nadie nos puede deplataformar.

## Cool / Hivelocity: el bare-metal de cómputo

El plano de datos arranca sobre un servidor dedicado de Hivelocity en Tampa, Florida (device #26390):

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| CPU | AMD EPYC 7443P, 24 núcleos físicos |
| RAM | 128 GB |
| Almacenamiento | 1 TB NVMe |
| IP base | 107.155.106.38 — limpia, 0/60 listas negras |
| Puerto 25 (egress SMTP) | Abierto y confirmado |
| Bloque de IPs | /26 en compra (62 direcciones, ~2,50 USD/IP/mes) |

El puerto 25 abierto de salida es un requisito no negociable, a menudo bloqueado por los proveedores cloud “anti-spam”; tenerlo confirmado sobre bare-metal propio es lo que habilita el envío directo sin relés de terceros.

El particionado: Proxmox VE + LXC, un SMTP por contenedor. Se instala Proxmox VE (hipervisor libre con API REST nativa) sobre el bare-metal y se subdivide en contenedores LXC, un contenedor por servidor SMTP. La elección de LXC sobre VM completa es deliberada: comparten el kernel del host (5–10× más densidad por la misma RAM), Postfix y OpenDKIM son procesos ligeros I/O-bound, y la clonación se mide en segundos. Cada SMTP corre Postfix (MTA), OpenDKIM (firma DKIM) y OpenDMARC (política DMARC), con un presupuesto austero de ~1 vCPU, 1 GB de RAM y 8–10 GB de disco.

Dimensionamiento: el límite son las IPs, no el cómputo. Con 128 GB y ~1 GB por SMTP, el hierro soporta 80–100 contenedores. Pero el cuello de botella real son las IPs: cada SMTP necesita su propia IP para reputación independiente. Un /28 son 14 SMTPs; un /27, 30; el /26, hasta 62. El techo lo pone el bloque de IPs que se compre, no la máquina. Regla operativa: comprar solo las IPs que se vayan a calentar de verdad; arrancar con un bloque pequeño y crecer con el flujo validado.

Plantilla LXC clonable + Ansible. Se construye un único LXC “template” con Postfix/OpenDKIM/OpenDMARC parametrizados, y se clona N veces; por cada clon solo cambian cinco variables: IP, hostname, dominio, clave/selector DKIM y registro PTR. Un playbook de Ansible recibe (dominio, IP) y deja el SMTP operativo. Cuando esto se integre a Delivrix, Proxmox expone su API REST en https://<host>:8006/api2/json/ y clonar un SMTP es una llamada idempotente:

# Clonar el template LXC
curl -k -H "Authorization: PVEAPIToken=<token-id>=<secret>" \
  -X POST "https://<host>:8006/api2/json/nodes/<node>/lxc/<template-vmid>/clone" \
  -d "newid=<vmid>&hostname=smtp.<dominio>&full=1"

# Asignar IP estatica del /26 sobre el bridge vmbr0 y arrancar
curl -k -H "Authorization: PVEAPIToken=<token-id>=<secret>" \
  -X PUT  "https://<host>:8006/api2/json/nodes/<node>/lxc/<vmid>/config" \
  -d "net0=name=eth0,bridge=vmbr0,ip=<IP-del-/26>/26,gw=<gateway>"
curl -k -H "Authorization: PVEAPIToken=<token-id>=<secret>" \
  -X POST "https://<host>:8006/api2/json/nodes/<node>/lxc/<vmid>/status/start"

A diferencia de comprar un VPS en un proveedor cloud, clonar un LXC no cuesta dinero: es hardware propio. El control del encendido no es un presupuesto en dólares sino una decisión operativa gradual.

Red, IPs y PTR/FCrDNS manual. El /26 se enruta al servidor; dentro de Proxmox se define un bridge vmbr0 y cada LXC recibe una IP estática. El paso crítico de reputación es el PTR / DNS inverso por IP, que en Hivelocity se configura manualmente en el panel (no hay API de rDNS). El objetivo es FCrDNS (Forward-Confirmed reverse DNS): que IP → smtp.<dominio> y smtp.<dominio> → IP coincidan en ambos sentidos. Sin esto, Gmail y Outlook marcan el correo como spam de forma directa.

Warmup en olas. Levantar 14–30 SMTPs y dispararlos a volumen completo de golpe reproduce el patrón snowshoe, que los filtros penalizan: se queman las propias IPs. Cada IP arranca con decenas de correos al día y escala en olas graduales guiadas por placement. Por ser un /26 un rango contiguo (mismo “vecindario” de reputación), una IP quemada puede contaminar a sus vecinas; se monitorea cada IP y una IP quemada no se reutiliza.

## Mac Studio (Miami): el cerebro de IA local

Para no depender de un proveedor externo (Bedrock) en inferencia de alta frecuencia — clasificar el sentiment de las respuestas, decidir la pendiente del warmup, scoring —, esas cargas bajan a una Mac Studio M4 Max de 64 GB en Miami, en la misma región que el bestión de Tampa.

Runtime: LM Studio headless + gpt-oss-20b. El servidor corre LM Studio en modo headless, con un servidor HTTP compatible con la API de OpenAI. El modelo por defecto es gpt-oss-20b (MoE con 3,6B de parámetros activos: latencia muy baja, cabe sobrado en 64 GB); como alternativa de razonamiento, Qwen3-30B-A3B vía MLX.

# Runtime LM Studio (headless)
lms daemon up                       # arranca el daemon sin abrir la app
lms load openai/gpt-oss-20b         # carga el modelo
lms server start                    # servidor OpenAI-compatible en http://localhost:1234/v1

# Verificacion local (DoD)
curl http://localhost:1234/v1/chat/completions \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model":"openai/gpt-oss-20b","messages":[{"role":"user","content":"responde solo OK"}]}'

Acceso remoto: SSH + Tailscale. La Mac se administra remotamente sin abrir un puerto al internet público:

sudo systemsetup -setremotelogin on          # SSH nativo de macOS
tailscale up                                 # une la Mac al tailnet de Delivrix
tailscale serve --bg 1234                    # expone localhost:1234 al tailnet (nunca Funnel)

Cómo lo consume Delivrix. Al ser un endpoint OpenAI-compatible accesible por el tailnet, el gateway lo usa como cualquier proveedor de LLM:

LOCAL_INFERENCE_BASE_URL = http://mac-studio:1234/v1   # via Tailscale (MagicDNS)
LOCAL_INFERENCE_MODEL     = openai/gpt-oss-20b
LOCAL_INFERENCE_API_KEY   = local                      # el tailnet es la capa de auth

Lo barato y frecuente baja a la Mac; lo pesado o crítico de razonamiento sigue en Bedrock. La Mac es un nodo de inferencia: no guarda credenciales y el modelo no ejecuta acciones con efecto — clasifica y puntúa; enviar o provisionar siguen pasando por las aprobaciones firmadas de OpenClaw.

## IPs y dominios propios: la reputación vive en la IP

La razón última de poseer el sustrato es un hecho técnico de la entregabilidad: la reputación de envío reside en la dirección IP (y, complementariamente, en el dominio firmante), no en el hierro. De ahí la propiedad más valiosa del modelo: el cómputo se puede mover sin re-calentar. Si mañana se cambia el servidor físico o se reconstruye un LXC desde cero, mientras la misma IP y el mismo dominio sigan al frente, la reputación acumulada se conserva intacta. El hierro es fungible; la IP calentada y el dominio autenticado son el activo. Por eso comprar el /26 propio (y no alquilar IPs compartidas) es, junto con el servidor, el verdadero moat: nadie hereda la mala fama del vecino, nadie suspende la cuenta por una queja, y el activo de reputación es transferible entre cualquier cómputo que se ponga detrás.

# 5. El agente OpenClaw, los controladores de IA y el gobierno

Delivrix es, en esencia, un control plane que prepara y gobierna infraestructura de envío propia: el “SES propio” operado por inteligencia artificial. El trabajo sucio — comprar dominios, levantar VPS, instalar Postfix y OpenDKIM, alinear DNS, calentar IPs y enviar el primer correo autorizado — no lo hace un humano paso a paso, sino un agente. Pero un agente con poder de gasto y de mutación sobre infraestructura real no puede operar sin barandillas. Esta sección describe las tres capas que conviven en Delivrix.

## OpenClaw: el agente del producto

OpenClaw es la pieza pública de Delivrix: la inteligencia operativa que el cliente ve trabajar. Es un operador técnico autónomo, conversacional y auditado.

Runtime y modelo. OpenClaw corre dentro de un contenedor Docker desplegado en Hostinger (apps/gateway-api/Dockerfile, base node:24-bookworm-slim, puerto 3000). El razonamiento se sirve con Claude Sonnet 4.6 a través de AWS Bedrock, región us-east-1 (apps/gateway-api/src/openclaw-bedrock-bridge.ts, defaultModelRegion = "us-east-1"). El identificador del modelo se resuelve filtrando el catálogo de Bedrock por proveedor Anthropic y por claude-sonnet-4-6.

Qué hace. Provisiona, opera y diagnostica a través de un registro de herramientas (apps/gateway-api/src/openclaw-tools-builder.ts) que expone del orden de treinta tools, agrupadas en tres familias: provisión y mutación (register_domain_route53, create_webdock_server, provision_smtp_postfix, configure_email_auth, seed_warmup_pool, send_real_email, el orquestador configure_complete_smtp), diagnóstico y lectura (read_infrastructure_inventory, read_mxtoolbox_health, wait_for_dns_propagation, read_episodic_scratch) y operación interna (compact_intent, bind_domain_to_server, retire_infrastructure_account).

Modo autónomo bajo aprobación. La autonomía no es plena ni implícita: está acotada por una firma. El orquestador configure_complete_smtp ejecuta un flujo de catorce pasos; cuando el flag OPENCLAW_PLAN_SIGNATURE_AUTONOMY_ENABLE está activo, una sola firma del operador autoriza un plan cuyo alcance cubre todo el run (runId, dominio, proveedor, presupuesto máximo en USD, destinatario). El plan firmado se persiste antes de iniciar cualquier paso mutante y queda en el audit chain (oc.plan.run_authorized). Una única aprobación habilita un run completo y autónomo, sin pedir firma paso a paso, pero sin salirse jamás del alcance firmado.

## Los controladores de desarrollo y operación

Por encima del producto operan tres controladores que construyen y mantienen Delivrix. Son herramientas internas: no forman parte de la superficie pública del producto y no se exponen al equipo ni al cliente en material compartible. Esta sección, por ser un documento interno, sí los detalla, por pedido explícito del CTO.

- Claude — asistente de planificación, QA visual, PM y frontend. Actúa como copiloto de diseño y gestión: planifica, audita la experiencia visual del panel, redacta documentación y briefs, construye y revisa frontend, y hace de PM asistente. Traduce la intención del CTO en planes accionables.

- Codex — desarrollo backend, infraestructura/DevOps y QA. Es el constructor del núcleo: implementa el gateway, los orquestadores, los adaptadores de proveedor, las migraciones, el cableado de seguridad y la batería de pruebas. Hot-patchea cuando algo se rompe y mantiene la suite verde.

- Juanes (CTO) — decide, firma y compra. Es el operador humano del modelo de gobierno: define el norte, decide qué se construye, firma las acciones reales (la “una firma”) y ejecuta las compras que el sistema no realiza por sí solo. En el flujo de aprobación, el CTO es el firmante.

La división es deliberada: OpenClaw opera el producto de cara al cliente; los controladores construyen y sostienen los rieles por debajo. El cliente ve un agente que provisiona y opera; no ve — ni necesita ver — el andamiaje de desarrollo que lo hace posible.

## El gobierno: las barandillas que no se tocan

El gobierno nace de una decisión documentada en el norte operativo: se reemplazó la “regla de dos personas” por una sola firma del operador más un conjunto de compensaciones de seguridad. Son gates duros, sin override salvo el kill switch.

- Una firma del operador por acción real. No hay envío real, SSH, cambio DNS ni alta de VPS sin exactamente una firma humana, materializada con HMAC. El gateway valida cada petición con validateOpenClawHmac (apps/gateway-api/src/security/hmac.ts): el secreto vive en OPENCLAW_HMAC_SECRET; la firma esperada es HMAC-SHA256(secret, ${timestamp}.${rawBody}), comparada en tiempo constante con timingSafeEqual. Se rechaza si el timestamp se desvía más de 60 segundos (anti-replay). El endpoint de firma es POST /v1/openclaw/proposals/{id}/sign; el alcance se sella con un scopeHash SHA-256, de modo que el plan ejecutado es exactamente el plan firmado.

- Audit chain SHA-256 enlazado. Cada acción queda en una cadena append-only donde cada evento referencia el hash del anterior: sha256(prevHash + canonicalize(event)) (apps/gateway-api/src/audit/hash-chain.ts), con canonicalize ordenando claves alfabéticamente y excluyendo el propio hash; ancla en GENESIS. Cualquier alteración rompe la continuidad y es detectable vía GET /v1/audit-chain/verify (200 si íntegra, 422 con brokenAt). En producción con Postgres, la tabla audit_events tiene triggers que prohíben UPDATE y DELETE.

- Broadcast inmediato al equipo. Toda acción crítica emite un aviso instantáneo (apps/gateway-api/src/webhook-broadcast.ts) con actor agente, firmante humano, categoría de la matriz, audit ID, dominio/servidor y enlace al panel. Si hay webhook Slack/Discord, se entrega con reintentos y backoff; si no, se persiste en runtime/webhook-buffer.jsonl. Antes de serializar, redacta recursivamente cualquier secreto a [REDACTED].

- Auto-rollback automático. Para mutaciones reversibles (apps/gateway-api/src/auto-rollback.ts): rollback de DNS si la propagación no se confirma en la ventana definida; auto-pausa del SMTP si la tasa de rebote supera 5% (maxBounceRate = 0.05); snapshot del VPS si cloud-init no termina en 15 minutos.

- Governor (rate-limit de creación por cuenta). Acota cuántos VPS se crean por cuenta en una ventana móvil de 24 horas (DEFAULT_CREATION_MAX_PER_DAY = 4); selectAccountForCreation elige la cuenta con más presupuesto restante. Evita que un run desbocado agote saldo o dispare señales de abuso.

- Kill switch. Último gate, sin override: cuando enabled = true, toda acción que no sea de solo lectura se rechaza (packages/domain/src/kill-switch.ts).

- Matriz de permisos. Cada acción pertenece a una categoría con nivel de riesgo declarado (allowed_read_only, allowed_dry_run, supervised_local_state, supervised_live_wallet, future_live_requires_new_phase, prohibited). El agente declara la categoría antes de pedir firma; si la skill resulta más riesgosa, el sistema la rechaza.

- Selección de cuenta y proveedor first-class. El vpsProviderId y el serverAccountId viajan por canal propio (nunca embebidos en parámetros libres del modelo), entran en el alcance firmado y los respeta el governor y el bind del servidor. Evita que un cambio de redacción del agente acabe comprando en la cuenta equivocada o concentrando reputación en un solo proveedor.

En conjunto, un agente con poder real (OpenClaw), construido y operado por controladores especializados, y contenido por un gobierno donde cada acción cuesta exactamente una firma, queda enlazada en una cadena de hashes verificable, se anuncia al equipo en el acto y puede revertirse o detenerse en cualquier momento.

# 6. El provisioning autónomo de SMTPs de extremo a extremo

El corazón operativo de los rieles es la skill configure_complete_smtp. A diferencia de las skills atómicas, es un orquestador de catorce pasos que toma una marca y un presupuesto y, sin más intervención humana que la firma de un plan, levanta un servidor de correo productivo desde cero. Toda la lógica vive en apps/gateway-api/src/routes/orchestrator-smtp.ts (~4.700 líneas). El contrato de los catorce pasos está declarado en la constante smtpRunProgressSteps:

1  suggest_safe_domain          8  bind_webdock_main_domain
2  register_domain_route53      9  provision_smtp_postfix
3  wait_for_dns_propagation    10  configure_email_auth
4  create_webdock_server       11  wait_for_dns_propagation
5  wait_server_running         12  seed_warmup_pool
6  upsert_dns_route53          13  wait_warmup_initial
7  wait_for_dns_propagation    14  send_real_email

Cada paso es read-only (lecturas idempotentes), mutating bajo aprobación de plan, o sintético (se marca como hecho sin ejecutar, p. ej. al adoptar un dominio IONOS preexistente). El avance se persiste en un SmtpRunState versionado con lease por paso y lock por run, lo que permite reanudar un run interrumpido sin recrear infraestructura ni duplicar compras.

## Fase de dominio (pasos 1–3)

suggest_safe_domain (routes/domains-suggest.ts) genera nombres anti-blacklist: descarta test, demo, smoke y TLDs vetados, consulta la Spamhaus DBL y verifica disponibilidad/precio en paralelo contra Porkbun y Route53. register_domain_route53 (routes/domains-purchase.ts + aws-route53-domains-adapter.ts) usa la API de AWS Route53 Domains (firma SigV4), protegida por flag y por el guardrail de presupuesto. wait_for_dns_propagation (routes/dns-wait.ts) hace polling de propagación (hasta 30 min) con sintaxis de matcheo por substring (contains:awsdns).

## Fase de cómputo (pasos 4–5)

create_webdock_server es el paso que consume saldo. Se enruta a un adaptador de proveedor según el canal providerId; los params usan vocabulario Webdock (profile, locationId, imageSlug) que cada adaptador no-Webdock traduce. Sobre Webdock multicuenta corre un gobernador de selección de cuenta con failover de pago: si el create rechaza el pago, excluye esa cuenta y reintenta en la siguiente. wait_server_running hace polling del estado (hasta 600 s) hasta running con IPv4.

## Fase de red e identidad (pasos 6–8)

upsert_dns publica el A que apunta smtp.<dominio> a la IP y el MX. bind_webdock_main_domain (routes/webdock-bind-domain.ts) fija el dominio principal y verifica FCrDNS bidireccional (hasta 15 min). En Contabo, setea el hostname por SSH (hostnamectl set-hostname) e intenta el PTR vía PUT /v1/dns/ptrs/{ip}.

## Fase de servicio (pasos 9–14)

provision_smtp_postfix (routes/smtp-provisioning.ts) convierte un Ubuntu desnudo en servidor de correo, por SSH. La llave DKIM no se genera en el servidor: se crea en el gateway con ensureDkimKeyPair (node:crypto, RSA 2048) y se inyecta. Los pasos materiales: cloud-init status --wait; apt-get install postfix opendkim opendkim-tools certbot dovecot-core; escritura de main.cf (SASL vía Dovecot, milter OpenDKIM en localhost:8891); passdb SASL con hash SHA512-CRYPT; llaves OpenDKIM (0600, dueño opendkim); certbot certonly --standalone para TLS; habilitación de submission (587) y smtps (465); y validación de que 25/587/465 quedan en escucha (ss -ltn).

configure_email_auth publica los tres TXT (TTL 300 s): SPF v=spf1 ip4:<IP> -all; DKIM v=DKIM1; k=rsa; p=<clave>; DMARC v=DMARC1; p=quarantine; rua=.... seed_warmup_pool (routes/warmup.ts) siembra reputación enviando, por SSH, correos a exactamente tres bandejas reales, idempotente por dominio. send_real_email (routes/send-email.ts) es el smoke E2E: pre-valida SPF/DKIM/DMARC, Postfix activo y rate-limit de 5/servidor/hora; aplica filtro anti-spam sobre asunto y cuerpo y envía desde hello@<dominio>. Solo cuando el correo entra a bandeja con SPF/DKIM/DMARC en pass se marca el run completed. Si algún paso desde el 6 falla y el VPS lo creó este run, se emite una propuesta de rollback delete_webdock_server; nunca se borra infraestructura preexistente.

## La abstracción VpsProvider

La interfaz VpsProvider (packages/adapters/src/vps-provider.ts) permite que el mismo orquestador hable con Webdock, Contabo y — a futuro — Proxmox sobre Cool sin reescribir el flujo. La invariante clave es la traducción de vocabulario: createServer siempre recibe términos Webdock, y los adaptadores no-Webdock los traducen a su API (Contabo mapea profile → productId, locationId → region, imageSlug → imageId). Así los params quedan byte-idénticos entre proveedores y la firma del plan no cambia al introducir otro proveedor. El proveedor y la cuenta nunca viajan en params: lo hacen por canales paralelos providerId, serverAccountId y dnsProviderId, resueltos por el despachador (skill-dispatcher.ts) con una precedencia que garantiza que el comportamiento single-account/single-provider de hoy sea byte-idéntico cuando los canales están ausentes.

## Las APIs de proveedores integradas

| Proveedor | Adaptador | Uso |
| --- | --- | --- |
| AWS Route53 Domains | aws-route53-domains-adapter.ts | Registro de dominios (SigV4) |
| AWS Route53 DNS | aws-route53-dns-adapter.ts | Zonas y records (A, MX, TXT) |
| IONOS DNS / Domains | ionos-dns-adapter.ts, ionos-domains-adapter.ts | DNS alternativo; adopción de dominios preexistentes |
| Porkbun | porkbun-adapter.ts | Disponibilidad y precio de dominios |
| Webdock | webdock-real-adapter.ts | VPS principal (solo datacenter dk); rDNS no expuesto por API |
| Contabo | contabo-adapter.ts | VPS alternativo (OAuth2); rDNS por API (PUT /v1/dns/ptrs/{ip}) |
| MXToolbox | mxtoolbox-adapter.ts | Verificación de blacklist/DNSBL |

Sobre Hivelocity / “Cool”, la integración es por ahora roadmap, no código: el camino previsto es virtualizarlo con Proxmox y exponerlo como un VpsProvider más, igual que Contabo, aprovechando que providerId es un canal abierto.

## Cómo OpenClaw ejecuta todo firmado y auditado

OpenClaw opera bajo plan signature autonomy: el operador firma un plan (un POST autenticado por HMAC a /v1/openclaw/proposals/{id}/sign) y, a partir de esa única firma, el orquestador ejecuta los catorce pasos dentro de guardrails. La firma produce un PlanApprovalRecord con signatureId, scopeHash = SHA256(stableStringify(scope)), expiresAt y el scope completo. En cada paso, el orquestador revalida la aprobación y comprueba que los parámetros coincidan con el scopeHash firmado: si no concuerda, expiró, o el runId no calza, el paso se rechaza — cerrando la puerta a replays y a que un run derive fuera de lo aprobado. Cada paso emite eventos de auditoría inmutables encadenados criptográficamente.

# 7. El calentamiento de bandejas con IA

El calentamiento de bandejas (warmup) es el proceso de acondicionar una dirección, un dominio y una IP recién creados para que los proveedores — Gmail, Outlook, Yahoo — aprendan a confiar en ellos antes de exponerlos a campañas de volumen. Es una de las piezas más vendidas del mercado de cold email y una de las más malinterpretadas. Hacer el warmup mal sobre infraestructura propia no es neutro: es contraproducente.

## Cómo lo hace el mercado: el modelo Instantly

La referencia del sector es Instantly.ai, y su arquitectura la comparten Smartlead, Mailreach y Lemwarm. Tres componentes: el pool recíproco (más de un millón de buzones reales de otros usuarios; la interacción la ejecuta automatización — navegadores headless que abren, responden con sentimiento positivo y rescatan del spam al inbox, que es el gesto que construye reputación); la rampa gradual (default 10 correos/día con incremento +1/día, techo 30 por buzón/día, escalando con más buzones, no más volumen por buzón; mínimo dos semanas antes de campañas, y el warmup nunca se apaga); y el health score (correos en inbox ÷ enviados × 100 sobre 7 días, objetivo >90%, con auto-pausa si suben rebotes o spam).

## Por qué Delivrix no replica la malla recíproca

Aquí está el punto que separa a Delivrix del resto, y es estructural, no de preferencia. La crítica técnica más sólida al warmup artificial — documentada por consultores y concedida por los propios vendors — es que el engagement solo cuenta cuando proviene de un ecosistema diverso. Gmail y Outlook ponderan la interacción por la diversidad de quién interactúa, no por el volumen. Para 2024, ambos ya habían identificado los rangos de IP de los servicios de warmup y rebajaron el peso de esa señal. El espejismo es brutal: Postmaster se ve bien durante el warmup y la reputación se degrada en 10–14 días en cuanto el dominio choca con destinatarios reales.

Ese argumento se aplica con más fuerza a una malla 100% propia. Si los SMTPs de Delivrix se enviaran correos solo entre ellos — mismo rango de IP, mismos dominios —, Gmail vería exactamente el loop recíproco cerrado en un único rango que es el patrón más fácil de detectar. Sobre infraestructura propia concentrada, una malla interna pura no es el mejor caso: es el peor caso de detección. A esto se suma una restricción legal: el warmup vía Gmail API entre cuentas viola los Términos de Servicio de Google, y esa violación es la que forzó a GMass a apagar su warmup en 2023.

Conviene separar con precisión qué critica el sector: la objeción apunta a la malla de engagement falso, no a la rampa. La rampa gradual de volumen real está avalada textualmente por Google, Microsoft y Amazon SES. Esa es la parte que Delivrix sí conserva y profundiza.

## El modelo correcto de Delivrix

La adaptación correcta no es “replicar la malla recíproca de Instantly con mis buzones”. Es acondicionamiento de volumen real guiado por placement medido, con un cerebro de IA local que genera el contenido y decide la rampa, un circuit-breaker por spam-rate y la autenticación e higiene como base. Un modelo de dos planos: (1) acondicionamiento de volumen — rampa gradual de volumen real hacia una seed-list de buzones reales y diversos, midiendo placement; (2) plano recíproco interno acotado — intercambio entre buzones propios solo para calentar el stack SMTP/IMAP/DKIM, nunca como sustituto del engagement real, marcado y con tope estricto.

El cerebro de IA local (Mac Studio + gpt-oss-20b). Como generador de contenido, reemplaza el cuerpo de plantilla por correos humano-realistas variados, corriendo localmente (sin enviar contenido a Bedrock), con randomización de longitud, hora y remitente, y un tag de filtro por dominio. Como decisor de rampa, reemplaza la curva fija por una política adaptativa que consume el placementRate tras cada lote: si el placement es ≥90% y el spam bajo, sube un escalón (techo 30–50 por buzón/día); si cae bajo 80%, mantiene; si cae bajo 70% o sube el spam, reduce 30–50% y vuelve a medir. Es el paso de una curva determinística a un lazo de control cerrado sobre placement real. La IA decide la pendiente; los guardrails firmados y el breaker la acotan: nunca puede saltarse el tope por buzón ni el umbral de spam.

Circuit-breaker por spam-rate. Hoy el breaker dispara solo por rebote (>5%). El modelo añade un segundo disparador alimentado por la medición de placement, el spam rate de Google Postmaster v2 y el complaint rate de Microsoft SNDS. La regla es dura: reducir si el spam en seeds supera 10–15% del lote, y pausar en seco si el complaint rate de Gmail se acerca a 0,30% — el umbral que nunca debe cruzarse — con objetivo de mantenerse por debajo de 0,10%.

## Lo que Delivrix ya tiene, y lo que falta

Delivrix no parte de cero. El repositorio ya tiene un sustrato de warmup funcional pero desconectado: el seed inicial (routes/warmup.ts: 3 correos por SSH desde hello@, idempotente); el scheduler de rampa (routes/warmup-ramp.ts: lotes, persistencia, resume-on-boot, auto-pausa por rebote >5%) con curva fija; las curvas (packages/domain/src/warmup/ramp-plan.ts: DELIVERY_RATE_FLOOR = 0.85 declarado pero no aplicado); y la medición de placement (routes/placement-check.ts: IMAP que clasifica inbox/spam vía X-GM-LABELS, read-only y desconectada del scheduler). Faltan siete piezas:

| # | Pieza | Estado | Trabajo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generador de contenido con IA local | Nuevo | Servicio que invoca gpt-oss-20b, reemplaza el render plantilla, tag por dominio y randomización |
| 2 | Decisor de rampa adaptativo | Reemplaza la curva fija | Política que consume placement tras cada lote (techo 30–50/buzón/día) |
| 3 | Circuit-breaker por spam-rate | Extiende lo existente | Disparador por spam de seeds + Postmaster; aplicar el delivery floor 0,85 |
| 4 | Conexión placement → scheduler | Conectar 2 rutas | Que runBatch dispare el placement-check y realimente decisor y breaker |
| 5 | Seed-list diversa + ingesta Postmaster/SNDS | Nuevo | Pool multi-ESP + conector read-only de Google Postmaster v2 y Microsoft SNDS |
| 6 | Motor recíproco interno acotado | Nuevo (opcional) | Intercambio entre buzones propios solo para calentar el stack, con tope y auditoría |
| 7 | Health-score compuesto + UI | Nuevo | Modelo Warmy, 0–100 con bandas de color, sobre el rampSnapshot que ya existe |

## Qué es legítimo y qué es humo

Legítimo y defendible: la rampa gradual de volumen real hacia destinatarios reales y diversos (avalada por Google, Microsoft y SES); la autenticación impecable (SPF/DKIM/DMARC + one-click unsubscribe) como precondición; la higiene de lista con complaint rate <0,10% (nunca 0,30%); la medición con datos del proveedor (Postmaster v2 + SNDS); y el contenido realista generado con IA local.

Humo o riesgoso — lo que Delivrix NO hace: la malla recíproca cerrada entre buzones propios en un solo rango de IP como sustituto del engagement real; inflar aperturas y respuestas a porcentajes artificiales fijos; el warmup vía Gmail API entre cuentas (viola los ToS y tumbó a GMass); prometer un “Gmail reputation score” en vivo (Google retiró los grados High/Medium/Low el 30 de septiembre de 2025); y vender el warmup como “garantía de inbox”. El encuadre honesto: lo que Delivrix construye no es un clon del warmup de Instantly con buzones propios, sino acondicionamiento guiado por placement real con IA local. El moat de la infraestructura propia es justo lo que permite hacer la versión legítima a fondo: cuando controlas la IP, el contenido, la cadencia y la medición, no necesitas — ni te conviene — fingir engagement.

# 8. La entrega responsable: el SES propio (la API de envío)

Delivrix no arma campañas ni gestiona prospección: eso es trabajo del otro SaaS. Delivrix es el riel de envío — el equivalente a un SES o un SendGrid propios. El otro SaaS arma el correo y se lo pasa a Delivrix por una API; Delivrix lo entrega de forma responsable sobre la infraestructura propia, midiendo el resultado. Esta sección contrasta lo que existe hoy en el repositorio frente a lo que es objetivo.

## La API de envío que el otro SaaS consume

La API de envío es el contrato público de Delivrix hacia la app de outreach: recibe los correos (individuales o en lote) y los encola; no los entrega de forma síncrona. Es la pieza S1 del roadmap, cuyo criterio es: “el SaaS manda un correo por API y Delivrix lo acepta”.

El concepto de “encolar y devolver un acuse” no existe todavía como endpoint de ingreso. Lo que sí existe es el extremo opuesto — el envío real — pero diseñado para un solo correo aprobado por un operador: vive en apps/gateway-api/src/routes/send-email.ts, expuesto como POST /v1/skills/send-real-email y registrado como la tool send_real_email. Su firma (handleSendRealEmailHttp) exige un approvalToken humano y responde síncrono. Es un disparador de operador supervisado, no una API de ingesta de tráfico. Objetivo: un endpoint de ingreso de órdenes (individual y batch) que valide, persista y encole cada mensaje, devolviendo de inmediato un identificador de trabajo.

## El ejecutor a escala que hay que construir

Para ser de verdad “el SES propio”, Delivrix necesita un ejecutor de entrega a escala: cola durable, pool de trabajadores y persistencia relacional. Es la pieza S2, que reemplaza el “1-correo-por-request-sobre-SSH”.

Por qué lo actual no escala a 100.000–500.000/día, según el código:

- Un correo por request, sobre SSH. Por cada mensaje, el gateway abre una sesión SSH y ejecuta swaks (o /usr/sbin/sendmail) inyectando el cuerpo por stdin; el handshake, la verificación y el tail posterior de /var/log/mail.log son seriales y bloquean la respuesta HTTP.

- Tope de 5 por servidor por hora, cableado. La constante maxEmailsPerServerPerHour = 5 (línea 114 de send-email.ts) frena cualquier ráfaga: 120 correos/servidor/día, tres órdenes de magnitud por debajo de la meta.

- Estado en JSON local, sin cola ni scheduler. El rate-limit se reconstruye contando eventos del audit-log (countRecentSendSlots), serializado con un lock en memoria por servidor. No hay backlog persistente, reintentos ni concurrencia.

- Sin pool de trabajadores. El worker (apps/worker/src/main.ts) es un script de una sola pasada: reclama un trabajo y termina; sin bucle, sin BullMQ/Redis/Postgres, y con el SMTP apagado (delivrix_smtp_enabled=false, simulateSendResult). Es el esqueleto de gobierno del envío, no un entregador de producción.

La base de cola ya está sembrada. packages/queue/src/local-file-send-queue.ts define el contrato SendJobQueue (add, claimNext, assignSenderNode, markCompleted, markFailed, markBlocked, recoverStuckProcessingJobs) con estados queued → processing → completed | failed | blocked. El reclamo atómico se implementa hoy con un lock de archivo mono-host (JsonFileStore.transaction) — el análogo local del SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED. Objetivo: cola durable sobre BullMQ/Redis o Postgres con SKIP LOCKED, un pool de N trabajadores entregando en paralelo, y persistencia relacional de jobs y results. El contrato SendJobQueue se conserva; solo cambia el motor que lo respalda.

## Rotación entre IPs calentadas y throttling warmup-aware

A escala, hay que entregar por la IP correcta y al ritmo correcto (pieza S4). Dos mecanismos: rotación round-robin entre los nodos sanos del pool (cada SenderNode lleva provider, ipAddress, status, dailyLimit, warmupDay; falta el selector que itere equitativamente sobre los active), y throttling consciente del warmup (una IP en warming con warmupDay bajo solo admite un puñado de correos; el RateLimitService ya consume reglas por campaña, dominio y nodo, pero opera sobre la ruta de cola, no sobre la ruta SSH actual).

## Compliance técnico obligatorio antes de cada envío

Es la pieza S3 — la única de Track S marcada como objetivo del sprint — y su criterio es tajante: “ningún correo sale a un suprimido; Gmail muestra el botón nativo de baja”. Cuatro requisitos:

- List-Unsubscribe + one-click (RFC 8058) + endpoint POST. Lo que hace que Gmail y Outlook muestren el botón nativo de baja. Hoy no existe: el constructor de mensajes vivo (renderMessage en send-email.ts) emite solo From, To, Subject, Message-ID, Date, MIME-Version y Content-Type — sin cabecera de baja alguna.

- Enforcement de suppression antes de cada envío. El motor ya está escrito: MailPolicyEngine.evaluate (packages/domain/src/mail-policy.engine.ts) consulta SuppressionList.isSuppressed y bloquea con RECIPIENT_SUPPRESSED. La brecha es de cobertura: ese motor solo corre en la ruta de cola/worker; la ruta SSH viva no consulta la lista de supresión. Objetivo: una sola compuerta de supresión, durable, evaluada antes de cada entrega sin importar por qué ruta entró el correo.

- Alineación SPF/DKIM/DMARC. Sí está implementada y es bloqueante: validateEmailAuth resuelve los TXT y aborta con email_auth_incomplete si falta cualquiera de los tres. Es la pieza más madura del compliance actual.

- Dirección física + identificación del remitente. El contrato ya lo exige a nivel de datos (MailPolicyEngine rechaza con MISSING_PHYSICAL_ADDRESS; los campos viven en SendRequest). Falta plasmarlos en la plantilla del correo (pie con dirección e identificación).

## Reportes de entrega y unibox de respuestas

El último tramo cierra el lazo de vuelta hacia el SaaS (pieza S5). Reportes de entrega (delivered / bounce / spam-placement): el armazón existe pero es simulado (SendResult, evaluateSendResultIngestion ya derivan supresiones de quejas y hard bounces, pero el worker produce simulateSendResult); objetivo: parsear resultados reales del log de Postfix y las rutas de retorno, persistirlos y exponerlos. Unibox de respuestas: ya existe un lector IMAP (email-imap/gmail-adapter.ts), pero su propósito es el placement-check del warmup, no un buzón de respuestas de clientes; el unibox como tal no existe todavía. Objetivo: ingestar por IMAP los buzones de los SMTP propios, normalizar las respuestas y exponerlas al otro SaaS.

Síntesis de la frontera. La parte más madura del riel de envío es el gobierno del envío unitario supervisado (SPF/DKIM/DMARC bloqueante, idempotencia, rate-limit auditado, aprobación humana). Lo que falta para ser “el SES propio” es promover ese envío de un disparo manual a un servicio a escala: una API de ingreso (S1), un ejecutor con cola durable + workers + persistencia (S2), rotación y throttling warmup-aware (S4), el compliance one-click + suppression enforcado en un único punto (S3, el objetivo inmediato), y el lazo de reportes reales + unibox (S5). Buena parte de los contratos ya están escritos en packages/domain y packages/queue; lo que cambia es el motor que los respalda y el punto donde se enforcan.

# 9. Stack tecnológico y software opensource

Delivrix se construye deliberadamente sobre tecnología abierta y estándares de correo bien establecidos. El criterio de diseño es doble: un monorepo de aplicación en TypeScript sobre Node.js con una superficie de dependencias mínima y auditable; y una capa de envío que reutiliza el mismo software opensource que sostiene el correo a escala de internet (Postfix, Dovecot, OpenDKIM), operado por el agente sobre infraestructura propia.

## Lenguajes y runtime

| Componente | Versión real | Uso | Licencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Node.js | >=24 (Docker node:24-bookworm-slim) | Runtime de toda la plataforma | MIT |
| TypeScript | ^6.0.3 | Lenguaje único de la base de código | Apache-2.0 |

Un rasgo deliberado: el backend ejecuta TypeScript directamente con Node (node apps/gateway-api/src/main.ts), sin transpilación ni bundler en el servidor (target ES2022, module NodeNext, strict: true).

## Frontend (admin-panel)

| Paquete | Versión | Uso | Licencia |
| --- | --- | --- | --- |
| react / react-dom | ^19.2.6 | UI base del panel | MIT |
| vite | ^8.0.11 | Bundler y dev server | MIT |
| tailwindcss + @tailwindcss/vite | ^4.3.0 | Estilos utility-first (v4) | MIT |
| @radix-ui/react-* | accordion, collapsible, separator, slot, tabs, tooltip | Primitivas accesibles (base shadcn/ui) | MIT |
| @tanstack/react-query | ^5.100.9 | Capa de datos (fetch, caché, sync con el gateway) | MIT |
| framer-motion | ^12.40.0 | Animaciones (incl. Canvas Live) | MIT |
| @xyflow/react + @dagrejs/dagre | ^12.10.2 / ^3.0.0 | Motor y layout del Canvas (topología de nodos) | MIT |
| lucide-react | ^1.14.0 | Iconografía | ISC |
| @fontsource (Geist, Funnel, IBM Plex Mono, Inter) | ^5.x | Tipografías empaquetadas | OFL-1.1 / MIT |

## Backend (gateway-api y worker)

El gateway destaca por su dieta de dependencias: casi todo sobre módulos nativos de Node (node:*), sin framework HTTP de terceros (sin Express ni Fastify).

| Paquete / módulo | Versión | Uso | Licencia |
| --- | --- | --- | --- |
| node:http | nativo | Servidor HTTP y upgrade WebSocket/SSE (Canvas Live) | MIT (Node) |
| node:crypto | nativo | Hashing, HMAC de planes, generación de claves DKIM server-side | MIT (Node) |
| node:sqlite | nativo | Tokens de aprobación y snapshots de rollback | MIT (Node) |
| node:dns, node:net | nativo | Verificación DNS/PTR, comprobaciones de puerto 25 y FCrDNS | MIT (Node) |
| pg | ^8.21.0 | Cliente PostgreSQL (memoria del agente, estado runtime) | MIT |
| redis | ^6.0.0 | Cliente Redis (cola/estado efímero) | MIT |
| imapflow | ^1.3.3 | Cliente IMAP (placement-checks y smoke de entregabilidad) | MIT |
| @aws-sdk/client-bedrock-runtime | ^3.1056.0 | Invocación de Claude vía AWS Bedrock | Apache-2.0 |
| @aws-sdk/client-route-53 (+ domains) | ^3.620.0 | DNS y compra de dominios en Route 53 | Apache-2.0 |

El worker no declara dependencias propias: consume los packages/ internos y módulos nativos.

## Datos

| Tecnología | Versión real | Uso | Licencia |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL | imagen pgvector/pgvector:pg16 | Base relacional: estado, auditoría, memoria del agente | PostgreSQL License |
| pgvector | extensión (índice HNSW) | Memoria semántica/episódica del agente (embeddings) | PostgreSQL License |
| Redis | redis:7-alpine (--appendonly yes) | Estado efímero y cola; persistencia AOF | RSALv2 / SSPLv1 |
| Almacenes de archivos | packages/local-store, packages/queue | Persistencia en disco (JSON) con degradación elegante | Propio |

El esquema PostgreSQL se versiona en infra/postgres/migrations/ (de 001_init.sql a 008_*): init, pgvector, audit_log, runtime_state, episodic_scratch.

## Infraestructura de correo opensource

Esta es la capa que materializa la tesis de “rieles propios”: el agente provisiona y configura un MTA completo sobre infraestructura controlada (Postfix ~700 ocurrencias en código productivo; Dovecot ~102; OpenDKIM ~82).

| Software | Rol en el SES propio | Licencia |
| --- | --- | --- |
| Proxmox VE | Virtualización del metal propio (compute en servidores físicos) | GNU AGPLv3 |
| Postfix | MTA: servidor SMTP que entrega el correo saliente | IBM Public License 1.0 / EPL-2.0 |
| Dovecot | Servidor IMAP/POP3 (autenticación SASL y buzones) | MIT y LGPLv2.1 |
| OpenDKIM | Firma DKIM de salida a nivel MTA (milter) | BSD-3-Clause / Sendmail OSL |
| OpenDMARC | Validación y políticas DMARC (milter) | BSD-3-Clause / Sendmail OSL |
| swaks | Pruebas y diagnóstico de transacciones SMTP / smoke tests | GNU GPLv2 |
| certbot / Let’s Encrypt | Certificados TLS para los hosts de correo | Apache-2.0 |

La firma DKIM se realiza también server-side dentro del gateway con node:crypto (dkim-keypair.ts), mientras OpenDKIM/OpenDMARC operan en el plano del MTA. El PTR (rDNS) se gestiona semi-manualmente con verificación FCrDNS.

## Inteligencia Artificial

Modelo híbrido de dos planos: un modelo frontera (Claude) vía cloud para el razonamiento agéntico de alto valor, y modelos opensource locales en Apple Silicon para tareas de alta frecuencia y bajo costo.

| Componente | Detalle real | Uso | Licencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude Sonnet 4.6 vía AWS Bedrock | us.anthropic.claude-sonnet-4-6, región us-east-1 | Cerebro del agente OpenClaw | Propietario (modelo) / SDK Apache-2.0 |
| gpt-oss-20b | MoE ~21B totales / 3.6B activos | Inferencia local de alta frecuencia (clasificar, decidir warm-up) | Apache-2.0 |
| Qwen3-30B-A3B (4-bit) | Vía MLX | Razonamiento local de mayor calidad | Apache-2.0 |
| LM Studio (lms) | Servidor OpenAI-compatible, puerto 1234 | Runtime para servir el modelo local sobre el tailnet | Gratuito (runtime) |
| MLX / mlx-lm | mlx_lm.server (Apple Silicon, Metal) | Alternativa de inferencia local más liviana | MIT |

## Conectividad y operación

| Tecnología | Estado | Uso | Licencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Tailscale | Documentado (tailnet) | Red privada (WireGuard) entre gateway, Mac Studio e infra | BSD-3-Clause |
| WireGuard | Base del tailnet | VPN de transporte entre nodos | GPLv2 |
| Proceso en background + lsof | Vigente (restart-gateway.sh) | Método operativo actual para correr el gateway | Propio |
| systemd | Objetivo | Supervisión/arranque del gateway como servicio (hardening) | LGPLv2.1+ |
| Docker / docker-compose | infra/docker-compose.yml | Levantar PostgreSQL + Redis y, opcionalmente, el gateway | Apache-2.0 |

La política de seguridad por defecto del compose deshabilita las escrituras reales (WEBDOCK_SERVERS_ENABLE_CREATE=false, AWS_ROUTE53_DNS_ENABLE_WRITES=false, SMTP_PROVISIONING_ENABLE_SSH=false, WARMUP_ENABLE_SEND=false).

## APIs externas integradas

Multi-proveedor por diseño (diversificación de ASN y de DNS), con un adaptador real por servicio en packages/adapters/src/: Webdock y Contabo (VPS), Hivelocity (metal dedicado), AWS Route 53 / Route 53 Domains (DNS y dominios), AWS Bedrock (inferencia), IONOS y Porkbun (DNS/dominios alternativos), MXToolbox (reputación/blacklist), Proxmox (hipervisor del metal propio). Todos comparten el contrato VpsProvider / DnsProvider, lo que permite seleccionar proveedor por configuración sin acoplar la orquestación.

## Testing

El backend se prueba íntegramente con el runner nativo de Node (node --test), sin frameworks externos (sin Jest/Vitest). La suite cubre del orden de 163 pruebas (149 archivos de test en backend + 14 en el panel): guardas de aprobación, cadena de auditoría con anclaje, kill-switch, redacción de secretos, contratos de skills, adaptadores de proveedores y los almacenes locales. La elección de node:test es coherente con la filosofía del proyecto: máxima reducción de dependencias, todo el peso sobre módulos nativos.

# 10. Plan de ejecución, economía y principios

## El plan por fases

Delivrix no se construye de un solo salto. La estrategia se ordena en tres fases de ambición creciente, cada una validando una hipótesis antes de comprometer capital en la siguiente.

Fase 1 — Puente (Cool / Hivelocity, ahora). Un único servidor dedicado en Tampa, dividido con Proxmox VE y plantillas LXC. Cada LXC es un SMTP autónomo (Postfix + OpenDKIM + OpenDMARC + TLS), y las IPs propias salen de un bloque /26. El objetivo conceptual: validar el modelo “metal-first” con IPs propias sin la complejidad de un rack completo. Si OpenClaw crea SMTPs aquí de forma 100% automática, los calienta con IA y los entrega a inbox bajo dominio propio, queda demostrado que los rieles pueden ser nuestros.

Fase 2 — Escala (API de envío + integración). Delivrix deja de ser solo un provisionador para convertirse en el servicio de envío que el otro SaaS consume: la API de envío; el warmup avanzado (seed-list multi-ESP, ingesta de Postmaster y SNDS, health-score compuesto); y un segundo bestión en otro datacenter y rango de IPs, que aporta alta disponibilidad y diversificación de ASN reales. Aquí Delivrix se vuelve, en la práctica, “nuestro propio SES”.

Fase 3 — Tesis completa (lejana, meta enero 2027). ASN propio, anuncio BGP y BYOIP sobre ~seis bloques /24, soportando del orden de 4.500 dominios y 13.500 mailboxes, servidos por dos Dell PowerEdge en un esquema “office-as-datacenter” en Florida. No es la meta del trimestre: es la dirección. El Cool/Hivelocity de hoy existe para reducir el riesgo de esa apuesta antes de comprometerse con ella.

## El sprint de 6 días (viernes 26-jun → jueves 2-jul)

La Fase 1 se ejecuta en un sprint de seis días hábiles, en siete tracks paralelos:

| Track | Foco | Tareas clave | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Rieles propios (Cool) | El North Star | Comprar /26; Proxmox + plantilla LXC; adapter Proxmox real; cablearlo hermano de Contabo (pasos provider-aware); PTR/rDNS manual (FCrDNS) | Juanes + desarrollo |
| E — Cerebro IA local | Inferencia local sin Bedrock | Acceso remoto a la Mac Studio (SSH + Tailscale); runtime local (LM Studio + gpt-oss-20b); endpoint OpenAI-compatible; decidir si aloja el control plane | Juanes + desarrollo |
| W — Warmup con IA | Acondicionar guiado por placement | Generador de contenido IA local; rampa adaptativa por placement (techo 30–50/buzón); breaker por spam-rate (~0,30%); wire-up placement → scheduler | Desarrollo |
| B — Limpieza y sender pool | Recuperar dominios baneados | Verificar las 22 clasificaciones; resetear huérfanos de AWS; reconfigurar en olas 2–3/día | Juanes + OpenClaw |
| S — API de envío + entrega | El “SES propio” | En el sprint, solo compliance: List-Unsubscribe one-click (RFC 8058) + suppression enforcement + dirección física | Desarrollo |
| D — Plataforma y deploy | Sacar el sistema a producción | Host always-on; conectividad OpenClaw↔gateway; reverse proxy + TLS + DNS; auth/SSO + IP allowlist; process manager + Postgres/Redis prod | Juanes + desarrollo |
| T — Transversal (QA/CI) | Calidad e integración continua | Mergear el QA Auditor + workflow; CI con typecheck estricto + la suite de 163 tests | Desarrollo |

Cronograma. Viernes: comprar /26, brief del adapter, acceso remoto a la Mac. Sábado: Proxmox + plantilla LXC, wire-up del warmup. Lunes: primer SMTP propio E2E a inbox. Martes: OpenClaw crea un LXC 100% automático. Miércoles: warmup en olas (6–8 IPs) y host always-on con TLS y dominio. Jueves: deploy a producción bajo dominio propio y validación del lazo cerrado. El cronograma es agresivo a propósito: los tracks A y W son fundacionales y alcanzables; la API de envío a escala (Track S salvo el compliance) es explícitamente Fase 2. No se promete “todo en seis días”.

Criterios de aceptación (gate binario). OpenClaw crea un SMTP completo en el bestión propio 100% automático y entrega a inbox (FCrDNS + DKIM + warmup); el warmup opera en lazo cerrado; la Mac Studio responde inferencia local por un endpoint propio; los dominios huérfanos de AWS quedan reseteados; el sistema corre en producción bajo dominio propio con pipeline local→prod probado; el compliance técnico mínimo (one-click unsubscribe + suppression) está activo; y el QA Auditor está mergeado con CI corriendo.

## Economía y moat

| Componente | Tipo | USD/mes |
| --- | --- | --- |
| Servidor Cool (Hivelocity) | Fijo | 563 |
| Bloque /26 (62 IPs a ~$2.50) | Fijo | 155 |
| Dominios de envío (20–50 .com) | Fijo | 18–46 |
| AWS Route53 + Bedrock (residual, baja con Mac Studio) | Variable | 33–100 |
| Hostinger (OpenClaw) | Fijo | 9–22 |
| Seeds de warmup (buzones de control) | Variable | 10–40 |
| Total |  | ~790–930 |

La cifra baja respecto de estimaciones previas (~$1.000–1.050) porque no hay gasto en herramientas de leads (Apollo/Clay) — la prospección es del otro SaaS — y el consumo de Bedrock se reduce al mover la inferencia a la Mac Studio. El núcleo del moat son apenas dos líneas: el servidor más el /26, unos ~$718/mes. Por ese monto la empresa posee rieles de envío que no le puede quitar ningún proveedor.

Por qué se justifica frente a SES puro. A volumen bajo, SES gana a costo puro. Pero SES suspende el cold email para proteger la reputación de sus rangos compartidos, y ese es el vacío que Delivrix ocupa. La justificación no es ganarle a SES en precio, sino capturar margen de reventa, soberanía (nadie nos deplatforma) y los casos que los servicios gestionados rechazan. El moat real, irreplicable por un competidor que alquila rieles, es que la empresa controla a la vez la infraestructura (Delivrix) y la app que la consume (el otro SaaS), como dos piezas limpias.

## Principios innegociables

- La reputación vive en la IP, no en el hierro. El cómputo por debajo se puede mover sin re-warmup. Eso hace barata la evolución de fases.

- OpenClaw opera con correa corta (human-in-the-loop). Cada acción real exige una firma, queda en una audit chain enlazada por hash, se difunde al equipo, tiene auto-rollback y un kill-switch como último gate.

- El camino es por fases y gates. Se avanza atado a infraestructura real y clientes reales. SES permanece como plan B.

- Delivrix entrega; el otro SaaS prospecta. La frontera no se cruza. Recrear esa app dentro de Delivrix sería repetir la desviación que esta tesis corrige.

- Warmup legítimo (placement real), nunca teatro de engagement. No se replica la malla recíproca: con un solo rango de IP es el patrón más fácil de detectar.

- Crecer gradual (en olas), nunca snowshoe. El correo no tiene rollback de reputación.

## Estado actual

Lo que ya hay (los rieles). Provisioning SMTP E2E autónomo, con catorce pasos firmados, operando en vivo sobre Webdock y Contabo. OpenClaw como agente con ~30 tools, planes firmados por HMAC, modo autónomo bajo aprobación, kill-switch, governor y selección de cuenta/proveedor first-class. Una cadena de auditoría inmutable real (hash-chain con ancla HMAC), rate-limit y suppression list. Un warmup parcial cuyas piezas (rampa, persistencia, breaker por bounce, medición de placement por IMAP) existen pero están desconectadas. La abstracción VpsProvider, lista para sumar Proxmox. Y un panel de operación (React 19 + Vite 8 + Tailwind 4) con Canvas live, Blacklist e Infraestructura mostrando dato real.

Lo que falta (construir). El adapter Proxmox es hoy solo un stub: implementarlo contra la API real es el North Star del sprint. El warmup debe pasar a lazo cerrado. La API de envío y su compliance técnico aún no existen como servicio. El sistema corre todavía en local sobre la Mac del CTO (screen/loopback) y le falta el salto a producción (host always-on, conectividad, TLS, autenticación). Y el cerebro de IA local — la Mac Studio en Miami — está aún por habilitar. Esa es, exactamente, la lista de trabajo del sprint de seis días.

Documento técnico interno de Delivrix. Complementa la Tesis #1 (Tesis_Delivrix_v3.4_BUSINESS_PLAN_MVP) y el NORTE_OPERATIVO_DELIVRIX. Versión markdown fuente: tesis2_delivrix.md.